ПОНЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗРАБОТКИ

Проект «Автоматизация деканата»

Подготовка → Интерфейс → Сервер → База данных → Приказы и архив → Стипендии и Word → Тестирование и запуск

Неделя 1. Подготовка проекта

Цель: Подготовить рабочую среду и структуру проекта.

- Проверить техническое задание и имеющиеся диаграммы.

- Создать структуру папок проекта.

- Подготовить GitHub-репозиторий.

- Настроить VS Code и Python.

- Создать виртуальное окружение и установить необходимые библиотеки.

- Сделать первый коммит в GitHub.

Неделя 2. Создание интерфейса

Цель: Подготовить внешний вид сайта для компьютера и смартфона.

- Создать главную страницу.

- Сделать меню с разделами «Приказы», «Архив», «Стипендии».

- Создать форму добавления приказа.

- Продумать таблицу приказов и кнопки действий.

- Проверить отображение на компьютере и телефоне.

Неделя 3. Серверная часть

Цель: Научить сайт обрабатывать действия пользователя.

- Создать приложение на Python с Flask.

- Подключить HTML-страницы к серверу.

- Настроить переходы между разделами.

Неделя 4. База данных

Цель: Организовать сохранение информации.

- Создать базу данных SQLite.

- Продумать таблицы приказов, этапов согласования и истории изменений.

- Реализовать сохранение новых приказов.

- Научить сайт загружать сохранённые данные.

- Проверить, что данные сохраняются после перезапуска приложения.

Неделя 5. Приказы и архив

Цель: Реализовать основной модуль учёта приказов.

- Создать карточку приказа с названием, номером и датой.

- Реализовать статусы этапов согласования.

- Сохранять дату и время каждого изменения статуса.

- Подсвечивать красным этап, на котором приказ находится больше двух дней.

- Настроить автоматический перенос завершённых приказов в архив.

- Добавить поиск и восстановление приказов из архива.

Неделя 6. Стипендии и документы Word

Цель: Автоматизировать подготовку стипендиальных документов.

- Создать форму ввода группы, периода и оценок студентов.

- Реализовать проверку права на стипендию: оценки 3 или 2 исключают получение; только 4 и/или 5 дают право на обычную стипендию.

- Учесть размеры стипендий: обычная — 2400 ₽, повышенная при всех пятёрках — 3600 ₽.

- Формировать протокол.

- При наличии получателей формировать проект приказа и итоговый приказ.

- Сохранять документы в формате .docx и предусмотреть хранение около одного месяца.

Неделя 7. Тестирование и запуск

Цель: Проверить приложение и подготовить его к демонстрации.

- Проверить все функции на разных примерах.

- Исправить найденные ошибки.

- Проверить работу интерфейса на смартфоне.

- Настроить резервное копирование базы данных.

- Разместить приложение на сервере для доступа через интернет.

- Настроить добавление сайта на главный экран телефона.

- Подготовить инструкцию пользователя и демонстрацию проекта.

Контроль прогресса

| Неделя | Этап | Готово |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта |  |
| 2 | Создание интерфейса |  |
| 3 | Серверная часть |  |
| 4 | База данных |  |
| 5 | Приказы и архив |  |
| 6 | Стипендии и документы Word |  |
| 7 | Тестирование и запуск |  |